**Индивидуальный план работы Андреичев Степан Максимович**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Задачи** | **Недели** |
| Разработка до UI | Определение структуры проекта, установка необходимых инструментов и библиотек | 0.5 |
|  | Семантика, скелет интерфейса (Панель выбора блоков , рабочая область, ToolsBar ) | 1 |
|  | Семантика и логика блоков(Удаление, изменение React компонентов, JSON представление - составление дерева) | 2 |
|  | Реализация механизма перетаскивания, вложенности и соединения блоков между собой | 2 |
|  | Адаптивная верстка (Перетаскивание, масштабирование панелей рабочей области, монитора порта и платы) P.S. Как в VS Code | 1 |
| Разработка после UI | Применить макеты дизайна интерфейса с учетом UX/UI (Отрисовать панели, блоки, меню) | 1 |
|  | Добавление анимаций и динамических элементов | 0.5 |

**Наставник *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стажер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**